**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | **2022년11월 18일** | **학과** | 컴퓨터학부 | **작성자** | 김기훈 |
| **참석자** | 김기훈, 신진철, 심현윤, 이소정 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 진행 사항  2. 구현해야 할 기능  3. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| ●진행 사항  ->초기 UI디자인 구현 완료  ->뱃지 디자인 구현 완료  ->카카오톡 공유 기능 구현 완료  ●구현해야 할 기능  ->칼로리, 보폭 계산 km 계산, 디자인 찾기, 구현해야 할 코드및 기능 정리 - 기훈  ->만보기 기능 구현 - 신진철  ->시간 지나면 만보기 걸음 24시간 지나면 초기화 - 심현윤  ->초기 화면 0.5뒤에 다른 화면으로 보이게 만듦- 이소정  ●향후 계획  ->금주 회의는 매주 본인이 개발한 내용을 나누고 개발할 내용을 피드백하는 식으로 진행  ->차주 금요일에 이때까지 한 코드들 1차 수합 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **진행일정** |
| 매주 금요일 수업 마치고 회의하기로 결정 | 2022-11-25 18:00시 |

|  |  |
| --- | --- |
| **특이사항** | **팀원들과 오프라인으로 회의를 진행하였습니다.** |