**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | **2022년12월 2일** | **학과** | 컴퓨터학부 | **작성자** | 김기훈 |
| **참석자** | 김기훈, 신진철, 심현윤, 이소정 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 진행 사항  2. 구현해야 할 기능  3. 향후 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| ●진행 사항  ->만보기 기능 코틀린으로 변환 완료  ->앱이 꺼지더라도 내부에 데이터 저장하기 구현 완료  ->날짜를 2개 선택기능 구현  ●구현해야 할 기능  1.기훈->달력에서 입력 못 하는 부분은 선택 못하게 설정, 걸음 수 저장한 배열에서 데이터 가져와서 걸음 수 출력  2.진철->배열을 생성한 후 배열에다가 만보기 걸음 수 저장  3.현윤->내부에 데이터 저장하는 기능을 자바에서 코틀린으로 변환  4.소정->프래그먼트를 활용하여 키,몸무게 정보 받아서 저장  ●향후 계획  ->금주 회의는 매주 본인이 개발한 내용을 나누고 개발할 내용을 피드백하는 식으로 진행 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **진행일정** |
| 차주 금요일 구글 미트로 회의하기로 결정 | 2022-12-09 18:00시 |

|  |  |
| --- | --- |
| **특이사항** | **팀원들과 오프라인과 온라인을 병행하여 회의를 진행하였습니다.** |